IHM web d’un contrôleur pour robot
Cahier des charges:
Groupe :Inas EL MERABTHI, Axle BUCUMP

Tuteur de projet :Gerald DHERBOMEZ

# Introduction
## Contexte

L’IUT-A de Lille via la plateforme de recherche PRETIL du laboratoire CRIStAL va recevoir sous peu une voiture autonome qui sera contrôlée via ROS.

Ils ont donc créé un vaste projet dont le but final est d’être capable de contrôler cette voiture par un système informatique embarqué. Notre projet est ici une des sous parties de ce dernier qui est la création d’une IHM sur une interface tactile permettant une vue d’ensemble de l’utilisation de la machine tels que sont état, sa position, sa direction...

## Description

Développement d’une web app pour Chrome OS pour le pilotage de robot (véhicule autonome, robot mobile) :

Nous avons donc comme objectif la création d’une application WEB compatible chrome OS, ce dernier choisit à la fois pour sa compatiblité avec les API google et sont conteneur linux (debian stretch) qui lui permet un liens facile avec ROS.

Etant donné que le véhicule ne sera livré qu’au deuxième semestre 2019, pour tester notre application, il a été convenu dès le début du projet de réaliser les tests sur les robots du laboratoire présents à l’IUT (Summit XL, turtlebot 2 et 3).

## Découpage projet

Dans le but de donner une vue d’ensemble plus correcte du projet nous le découpons en différents Work Package ou lots de travail, dont chacun représente une fonctionnalité ou de la gestion engendrant un coût en heures de travail sur le planning  :
- WorkPackage 1 : Gestion de projet
- création des livrables projets (rapport et soutenance)
- création d’un git et gestion de ce dernier
- WorkPackage 2 : Interface graphique
- Création du template HTML5 CSS3
- Gestion mode de fonctionnement (mode utilisateur (tâche prioritaire), mode développeur)
- Animation du site
- WorkPackage 3 : Couche de communication
- Simple connexion à la caméra
- ajout de donnée d’analyse robots
- localisation satellite (cartographie)
- évaluer les possibilités offertes par l’API Google (météo, assistant vocal, ...)
- WorkPackage 4 : Intégration dans Google app
- transformation en application web local
- évaluer la possibilité de diffusion de l’application sur les magasins d’applications
- WorkPackage 5 : Maintenance
- test et debug
- amélioration

# WorkPackage 1 : Gestion de projet
## Objectif :
Dans le but d’optimiser la suite du projet il est important de passer par une phase préparatoire qui nous permettra de planifier, organiser et préparer notre travail. Pour cela il nous faut :
- créer les livrables de ce projet (cahier des charges et rapport, spécification technique et fonctionnelles)
- créer et gérer un git hub, celui-ci nous permettra de gérer facilement les versions et la licence open source de notre projet.
## Tâche 1 : création des livrables projets
Description :
Lors de cette tâche nous allons réfléchir à comment nous allons réaliser plus tard chacune des parties de notre travail, pour ce faire, nous allons créé plusieurs livrable qui serviront alors de trace de nos réflexion et de contrat.
Planning :
12 heures de travail prévue
## Tâche 2 : création d’un git et gestion de ce dernier
Description :
car git est une très bonne solution de clouding (l’action de stocker des donnée dans un cloud) ainsi que de gestion des licences open source, la décision a était prise de le choisir en tant que logiciel de dépôt de notre projet.
Durant cette phase nous réfléchit aussi au type de licence que nous utiliserons.
Planning :
4 heures de travail prévue
# WorkPackage 2 : Interface graphique
## Objectif :
L’objectif ici est dans un premier temps une interface graphique utilisable pour nos test, puis par la suite de l’améliorer et la perfectionner.
## Tâche 1 : Création du template HTML5 CSS3
Description :
le template devant être relativement simple cette tâches sera rapidement exécuté avec pour seul objectif, la production d’une base solide vidé de toutes fonctionnalités mais sur laquelle on pourra plus tard les intégrés
Planning :
4 heure de travail prévue

## Tâche 2 : Gestion mode de connexion
Description :
une fois la première connexion avec le robot effectue, il sera nécessaire d’implémenter au site web la possibilité de gérer plusieurs mode de connexion ainsi que la possibilité de se connecter à des robots différents .
Planning :
4 heure de travail prévue

## Tâche 3 : Animation du site
Description :
Cette tâche finalisera l’interface graphique et aura pour but de la rendre plus intuitive, joli et fonctionnel auprès de nos utilisateurs.
Planning :
8 heure de travail prévue

# WorkPackage 3 : Couche de communication
## Objectif:
Une fois le template créé et fonctionnel, on pourra alors l’utiliser pour tester notre connexion aux robots de test.

## Tâche 1 : Simple connexion à la caméra
Description :
afin de garantir un premier résultat livrable ainsi que tester une première connexion à un robot : le fait de tester une connexion à la caméra du robot nous à sembler la suite logique du projet.

Planning :
4 heures de travail
## Tâche 2 : Ajout de donnée d’analyse robots
Description :
durant cette tâche nous allons créé une page web dans laquelle nous effectuerons des calculs qui pourraient se montrer utile lors de l’utilisation du robot tel que : la trajectoire utiliser durant le lancement de l’application, un calcul de la vitesse moyenne du robots ou de la vitesse, etc
Planning :
4 heures de travail
## Tâche 3 : Localisation satellite
Description :
via google map ou earth nous avons ici pour objectif d’être capable de représenter le robot sur une carte : sa localisation, sa position, sa hauteur.
Planning :
4 heures de travail
# WorkPackage 4 : Intégration dans Google app
## Objectif :
Une fois le produit fonctionnel, afin de l rendre facilement accessible et utilisable pour le client il a été décider de transformer le site web en application web stocker dans google app.
## tâche 1 : Transformation en application web local
Description :
durant cette tâche nous ferons tout ce qui est nécessaire à améliorer l’accessibilité à l’application et sa facilité d’utilisation.
Planning :
16 heure de travail
# WorkPackage 5 : Maintenance
## Objectif :
Corriger les bugs, améliorer les fonctionnalités, rendre plus souple le template.
## Tâche 1 : test et debug
Description :
Dans cette tâche,nous allons effectué différents tests afin de vérifier la solidité de notre projet et de corriger les différents bugs trouvés lors des tests.
Planning:
8 heures prévus .
## tâche 2 : amélioration
Description :
Dans cette tâche nous allons optimisé le reste de notre temps sur l’amélioration de nos pages web.
Planning:
temps restant.

# Planning général

La tâche	Le temps prévu
WorkPackage 1 : Gestion de projet
création des livrables projets	12
création d’un git et gestion de se dernier	4
Totale: 16
WorkPackage 2 : Interface graphique
Création du template HTML5 CSS3	4
Gestion mode de connexion	4
Animation du site	8
Totale: 16
WorkPackage 3 : Couche de communication
Simple connexion à la caméra	4
ajout de donnée d’analyse robots	4
localisation satellite	4
Totale: 12
WorkPackage 4 : Intégration dans Google app
transformation en application web local	16
Totale : 16
WorkPackage 5 : Maintenance
test et debug	8
amélioration
Totale :
Temps Totale :

# Diagramme de Pert

Début
W1 :
 gestion de projet

W2 tâche 2 :
Gestions connexions
W3 tâche 3
Animation du site
W3 tâche 1 :
Connexion caméra
W3 tâche 2 :
Ajout donnée robot
W3 tâche 3 :
localisation
W4 tâche 1:
-> web app
W5 :
Maintenances
Début
Fin

W2 tâche 1 :
Création du template

# Spécification fonctionnelles

Modèle cible : Acer | Chromebook Tab 10 9.7″ D651N-K8FS QXGA
Modèle pour les tests : Lenovo | Chromebook 500e Yoga 81ES0006FR
## - charte graphique :
 but ressembler à une console.

→ Content → nuance de blanc, blanc cassé :

→pannel option → gris clair :

→ bouton d’option → change de couleur selon le but du bouton.

→bouton capteur → grisé et transparent si non actif sinon vert (marche) ou orange (arrêt) selon état

## - templates web :

Option (page et config)
Content
Capteur état
https://materializecss.com

Tablette et portable horizontal (petit écran) :

Tablette et portable vertical (petit écran) :
Option (page et config)
Content
Capteur état

Taille minimale : 10 pouces, compatible mode portrait et paysage
PC et grand écran :

Option
Capteur état
Content
Map
Capteur état
## - description des fonctionnalités du site
- connexion à 1 robot de plusieurs type possible configurable
- but avoir un regard sur l’activiter du robot connecté et la décrire

## - quel utilisateur :
- cadre présentation : client non initier à la robotique (parent, élève, collaborateur potentiel)
- plateforme PRETIL : chercheur

## - arborescence :
1 page avec plusieurs contenue possible :
( chaque type de contenue représente ici une fonctionnalité qui sera tout de même chargé au lancement de la page, c’est donc plus un arborescence de fonctionnalité que de pages web

Accueil,connexion

Camera
données supplémentaire

Configuration
Google Map/Earth

# Spécification Techniques

## - choix des technologie
- technologie web : car la technologie web permet une bonne portabilité sur les différentes	devices (dispositif dans le sens computer) et une transition facile en web app google.

- javascript, jquery : pour leur compatibilité avec ros (robot oparating system) ; système que les	robot utilisent et javascript est facile d’utilisation et entretenue au niveau des mises à jour.

- html, css : une très bonne base pour tout projet web, incontournable.
## - type d’appareille ciblée :
- Chrome OS tablette principalement, chromebook important, PC pour les étapes de validation